其他需要说明的事项

# 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1 设计简况

根据东辛采油厂实际生产需要以及产能建设项目“单井建设周期短，整体建设周期长”的特点，本项目采取了分期验收的形式。

本期工程建设地点位于山东省东营市东营经济技术开发区、东营区。项目实际部署13口油井和12口注水井；新建了Φ76×7mm单井集油管线4540m、Φ76×8mm单井注水管线2770m，新建了采油井口装置13套、注水井口装置12套；另外配套供配电、自控、通信和道路等工程等。本期工程实际总投资15250万元，其中环保投资706万元。

1.2 施工简况

建设单位要求施工单位严格按照合同中要求，在确保环境保护设施的建设进度和资金的保障前提下，严格落实环境影响报告表及东环建审[2019]5176号文中提出的生态保护工程和污染防治措施。

## 1.3 验收过程简况

- 2019年9月，中石化（山东）检测评价研究有限公司（原胜利油田检测评价研究有限公司）编制完成了《东辛采油厂2019年第四批零散井产能建设项目环境影响报告表》；

- 2019年10月31日，东营市生态环境局以“东环建审[2019]5176号”对本项目环境影响报告表予以批复；

- 本项目采取分期验收的形式，2020年2月6日，本项目一期工程开工建设；

- 2021年3月15日，一期工程建设完成；

- 2021年6月6日，一期工程通过企业自主竣工环境保护验收；

- 2020年2月6日，二期工程（即本期工程）开工建设；

- 2025年9月5日，本期工程全部建设完成，实际建设内容与环境影响评价及批复内容相比，不存在“重大变动”；

- 2025年9月5日，东辛采油厂进行了自查，项目具备竣工环保验收条件；

- 2025年9月5日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司东辛采油厂在中国石化胜利油田网站（http：//slof.sinopec.com/slof/csr/）对该工程的竣工日期进行了网上公示；2025年9月6日，东辛采油厂对调试起止日期进行了网上公示，调试日期为2025年9月6日～2026年6月6日；

- 2026年3月，山东蓝普检测技术有限公司完成本期工程竣工环境保护验收调查报告的编制工作。

- 2026年3月，验收调查单位完成本项目竣工环境保护设施验收调查报告的编制工作。

# 2 信息公开和公众意见反馈

## 2.1 信息公开

2025年9月5日及2025年9月6日对该工程的竣工日期和调试起止日期进行了网上公示向公众初步公示本项目建设进度。

## 2.2 公众参与渠道

根据本项目特点和实际建设情况，建设单位采用电话（杨经理，13805469290）和网站回复的方式收集公众意见和建议。

## 2.3 公众意见处理

建设单位承诺会严格记录公众反馈意见或投诉、收到时间、渠道以及反馈或投诉的内容，并及时处理或解决公众意见，给出采纳与否的情况说明。

本项目建设过程、验收调查期间未收到公众意见或投诉，表明公众支持该项目的建设和运营。

# 3 其他环境措施的落实情况

## 3.1 制度措施落实情况

### 3.1.1 制度措施落实情况

1）环境保护组织机构

东辛采油厂有专职人员负责安全环保工作。为了贯彻执行各项环保法规，落实可行性研究报告、环境影响报告表及批复中的环保措施，结合该项目的运营实际情况，东辛采油厂建立健全了一系列HSE管理制度。从现场调查的情况看，东辛采油厂工作纪律都比较严明，工作人员持证上岗，制定了巡检制度，有专人对各设备的工作状态进行检查，同时兼顾本次新建集油管线实际运行情况进行监督管理。

2）环保设施运行调查，维护情况

为了确保各项设施的有效运行，东辛采油厂制定了各类设备操作规程、设备运转记录、保养记录。操作人员根据各项制度进行设备检修和保养，通过巡查等方式及时发现该项目设施运行中出现的问题，通过厂领导由生产调度会安排解决问题，并严格督察解决的结果，以确保环保设施的正常运行。

### 3.1.2 环境风险防范措施

为了提高对重大事故和险情的应急救援处理能力，确保在发生事故时，采取有效措施，避免或减少环境污染，应建立事故应急救援体系，制定并不断完善了各种事故发生后详细的应急预案。

东辛采油厂对有可能发生泄漏的生产作业活动，编制了应急预案，配备了控制污染的应急设备并保证其随时处于可以使用的状态；对从事可能发生泄漏的生产作业活动的职工，进行了应急培训，定期组织演练。

生产作业过程中发生或可能发生环境污染事故、生态破坏事故、与环境有关的非正常生产状况以及敏感环境事件，作业单位必须立即采取有效措施处理，及时通报可能受危害的单位和居民，及时向东辛采油厂汇报，并配合与接受调查处理。东辛采油厂统一负责向相关政府部门和上级主管部门汇报。采油厂环境污染与破坏事故的上报、管理与处理工作按照油田环境污染与破坏事故相关处理规定执行。同时，东辛采油厂定期对环境保护内容及应急措施进行培训和演练，该内容已纳入生产工作考核中。

### 3.1.3生态环境监测和调查计划

根据本项目特点和实际建设情况，本项目通过巡线及时发现沿线生态变化情况；且该项目环境影响报告书及其审批部门审批决定中未要求制定生态环境监测和调查计划。

## 3.2 环境保护措施落实情况

1、生态环境保护措施和对策

经现场调查，本期工程项目征占地获得了有关土地管理部门的批准，未对当地土地利用格局产生明显影响。根据监测结果井场厂界内井口周边、井场厂界外10m、20m、30m、50m处监测点位满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值第二类用地标准，石油烃（C10-C40）满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表2 建设用地土壤污染风险筛选值（其他项目）”中第二类用地的有关要求。由此可知，本项目的建设与运行对周边土壤环境影响较轻。根据现场调查，项目占地未对当地土地利用格局产生明显影响。

2、大气环境保护措施和对策

通过现场调查，本期工程建设单位在施工期及运营期均采取了必要的大气污染防治措施，项目施工期及调试期间未对大气环境造成不利影响。

本期工程施工期采取了施工区域道路、场地定期洒水抑尘，或控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖等措施。采用了符合国家标准的汽油、柴油与合格的施工机械、车辆，减轻了废气排放对周边环境的影响。

根据验收调查期间监测结果，厂界无组织挥发非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2中VOCs厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）要求，硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1厂界浓度限值（0.06mg/m3）要求。

验收调查结果表明，本项目对周围大气环境影响较小。

3、水环境保护措施和对策

本期工程施工期间产生的废水包括钻井废水、施工作业废液、管线试压废水和生活污水。

本期工程采用水基钻井泥浆，钻井施工采用“泥浆不落地”工艺，钻井废水循环利用，施工结束后，钻井废水随钻井固废一同委托胜利油田固邦泥浆技术服务有限责任公司、东营汇驰环保科技有限公司、东营市裕盈石油工程有限公司进行进一步固液分离，分离出的钻井废水按照处置单位环评批复要求进行了处理，未外排；施工期管道试压废水沉淀后，最终用于施工现场洒水降尘；施工人员生活污水排至施工现场设置的临时环保厕所内，由环保移动厕所供应商定期清运，未直接外排于区域环境中。

本期工程运营期产生的废水主要有井下作业废液、采出水，经辛一联合站、辛三联合站、广利联合站、102联合站内采出水处理系统处理达标后回注地层，用于油田其他区块注水开发，未外排。

验收调查期间，本期工程所有废水均已得到了有效处理，未排放至外环境，未对周围地表水环境和地下水造成不利影响。

4、声环境保护措施和对策

经调查，本期工程施工期间选用了低噪声设备，有效降低了施工噪声对周围环境的影响，未收到噪声投诉。

本期工程验收调查期间，未进行井下作业，油井正常运行。根据监测结果，采油井场厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2、3类区标准，本项目的建设与运行未对周边声环境造成不利影响。

5、固废防治措施和对策

项目钻井完毕后的钻井固废由胜利油田固邦泥浆技术服务有限责任公司、东营汇驰环保科技有限公司、东营市裕盈石油工程有限公司按照要求进行了处置；施工废料回收利用后，剩余部分由当地环卫部门进行了清运处理；施工人员产生的生活垃圾集中收集后拉运至市政部门指定地点，由环卫部门进行了统一处理。经现场调查，施工期产生固体废物均得到妥善处置，施工现场已恢复平整，无乱堆乱放现象。

本期工程正常运营时，会产生落地油、浮油-浮渣-污泥、清罐底泥、废弃的含油抹布和劳保用品、废防渗材料，本次验收调查期间暂未产生危险废物。目前东辛采油厂产生的落地油、浮油-浮渣-污泥、清罐底泥的处置均已委托了山东天中环保有限公司，废弃的含油抹布和劳保用品、废防渗材料的处置委托了山东清博生态材料综合利用有限公司，现均已完成了合同/协议的签订。其中废弃的含油抹布和劳保用品分类暂存于永一联合站危废贮存池内，定期委托有资质单位进行处置。其余危险废物均实现了日产日清，委托有资质单位处置。同时东辛采油厂已建立了相应的危险废物管理制度，危险废物的收集和管理由专人负责。

在采取了上述措施后，项目产生的固体废物对环境影响较小。

# 4 整改工作情况

本项目不需要整改。

# 5 建议

进一步加强环境管理工作，继续健全和完善各类环保规章制度、HSE管理体系；按照应急预案要求，定期进行演练。